|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PETL08 | processi di Acquisizione dati Autostrade (statici) | 4.2 | 4.2.6 | 8% |

Presente sviluppo avanzato

* accessibile: no accessibile
* sviluppo: Software
* stato dello sviluppo: 8%
* partner coinvolti: MIDRA

Allo stato sono state portate avanti le attività preliminari per lo sviluppo e l’implementazione dei processi

Il tutto è legato alla fattibilità di ottenere l’accesso ai dati da parte di Autostrade per l’Italia SpA.

Sono in corso colloqui ma ancora no si è ottenuta l disponibilità

Midra sta valutando opzioni come poter dimostrare le attività nel caso in cui Autostrade per l’Italia rifiuti l’accesso ai dati.

Rimane da completare:

* Ottenre da autostrade la disponibilità a fornire i dati
* Concoradare con Autostrade la modalità operativa di accesso ai date
* Sviluppare i processi compatibilmente a quanto eventualmente richiesto da Autostrade per l’Italia
* Terminare la valutazione di soluzioni alternative