|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PETL09 | processi di Acquisizione Dati Ferrovie (statici e dinamici) | 4.2 | 4.2.7 | PETL09 |

Presente sviluppo

* accessibile: no accessibile
* sviluppo: Software
* stato dello sviluppo: 5%
* partner coinvolti: MIDRA

Allo stato sono state portate avanti le attività preliminari per lo sviluppo e l’implementazione dei processi

Il tutto è legato alla disponibilità di ottenere l’accesso ai dati da parte di Trenitalia SpA.

Sono stati avviati contatti per adesso del tutto infruttuosi. Dopo aver ricevuto indicazioni circa la procedura da seguire per interessare chi fosse in grado di fornire delle indicazioni e dopo aver provveduto ripetutamente ad attivare i contatti no si è ottenuto alcun riscontro .

Si stanno tendando altre vie per poter raggiungere l’obbiettivo di ottener al collaborazione necessari di Trenitalia

Anche in questo caso Midra sta valutando opzioni come poter dimostrare le attività nel caso in cui Autostrade per l’Italia rifiuti l’accesso ai dati.

Rimane da completare:

* Ottenere da Trenitalia la disponibilità a fornire i dati
* Concordare con Trenitalia la modalità operativa di accesso ai dati
* Sviluppare i processi compatibilmente a quanto eventualmente richiesto da Tranitalia.
* Terminare la valutazione di soluzioni alternative